АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017                                                                                                           №  16

с.Новоникольское

О   проведении   мероприятий   по   организованному

пропуску      паводковых      вод       на      территории

Новоникольского сельского  поселения  в  2017  году

В  соответствии с  распоряжением  Губернатора   Томской  области   № 50-р 28.02.2017 года «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Томской области в 2017 году»,, в целях   снижения  экономического  ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2017 года на территории Новоникольского  сельского   поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для проведения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новоникольского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии – Першин В.Н.- Глава  поселения.

Члены комиссии:

Шведова  А.М..- специалист Администрации   по  имуществу и землям поселения.

Красницкая М.А..-  директор  МУП «Комсервис».

Кузнецов  В.В.-  директор ООО «Новоникольское» (по  согласованию).

2. Комиссии  обратить особое внимание на подготовку плавсредств,  обеспечение  бесперебойной  работы ДЭС, котельной,  вывозку кормов, древесины и  обеспечение сохранности материальных ценностей, проведение  разъяснительной  работы   среди  населения  в период  половодья.

3.Утвердить  план  мероприятий на  период весеннего  половодья 2017 года согласно  приложению 1.

4.Утвердить состав  сил  и средств Новоникольского  сельского  поселения, привлекаемых для  выполнения  противопаводковых  мероприятий, проведения  спасательных и аварийно-восстановительных  работ в период  половодья, согласно  приложению 2.

5. Создать запас финансовых средств  по  ликвидации  возможных  чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль   исполнения  настоящего  постановления     оставляю  за  собой.

Глава поселения                                                 В.Н.Першин

Приложение 1

к  постановлению

Администрации  поселения

от 15.03.2017  № 16

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новоникольского сельского поселения в 2016 году

| №пп | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести состав и средства нештатного аварийно-спасательного формирования в состояние повышенной готовности для предотвращения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Директор МУП «Комсервис» | До 01.05. 2017 |  |
| 2 | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Специалист по имуществу и землям поселения | Планируемый период |  |
| 3 | Определить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон подтопления (затопления). | Глава поселения | до 15.03.2017 |  |
| 4 | Произвести вывозку кормов, древесины, ГСМ и других материальных ценностей из затопляемой зоны | Директор МУП «Комсервис» Директор ООО «Новоникольское» | До 31.03.2017 |  |
| 5 | Провести инвентаризацию плавсредств и другой техники частного сектора в целях привлечения их для оказания помощи в период половодья | Специалист по имуществу и землям поселения | До 15 апреля |  |
| 6 | Принять меры по очистке дренажных канав в селе | Глава поселения | До 31.03.2017 |  |
| 7 | Провести обследование береговой полосы, складов ГСМ, при необходимости привести в порядок территории складов ГСМ, произвести дополнительную обваловку складов ГСМ. | Директор МУП «Комсервис» | До 30 апреля |  |
| 8 | Создать аварийный запас топлива для котельной и запас ГСМ на период весенней распутицы для обеспечения бесперебойной работы ДЭС, аварийной ДЭС и котельной | Директор МУП «Комсервис» | Март |  |
| 9 | Для обеспечения бесперебойной работы котельной провести профилактические работы на аварийной дизельной электростанции | Директор МУП «Комсервис» | апрель |  |
| 10 | Провести необходимые мероприятий по обеспечению надёжной работы электроустановок, трансформаторных подстанций, сохранности оборудования и кабельных сетей | Директор МУП «Комсервис» | Март-апрель |  |
| 11 | Представить в Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности донесение о готовности к пропуску паводковых вод с актами проверки по объектам, представляющим повышенную опасность | Глава поселения | 24.03.2017 |  |
| 12 | Немедленно информировать Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности о состоянии паводковой обстановки при её ухудшении | Глава поселения | Немедленно |  |

Приложение 2

к  постановлению Администрации

Новоникольского  сельского  поселения

от 15.03.2017  № 16

Состав  сил  и средств,

привлекаемых для  выполнения  противопаводковых  мероприятий,

проведения спасательных  и аварийно-спасательных  работ

в период  весеннего  половодья 2017 года

на  территории  Новоникольского  сельского  поселения

| №п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес | Ф.И.О. Руководителя, № телефона | Состав сил и средств |  |  |  |  | Зона ответст- венности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника( марка, количество) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Авто мобиль | Авиа | Инже- нерн. | Плав. средстава |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | НАСФ (созданное на базе МУП «Комсервис») | Директор МУП «Комсервис» 41-1-33 | Иванюк А.А. Гаврилов А.А Залогин Н.П. Маклаков Е.В.. Штурман В.Н. | Трактор ДТ-75, | нет | Пожар ная ёмкость | м/л «Крым»- 1 шт. | Террито-рия поселе-ния |