АДминистрация Новоникольского  сельского ПОселения

аЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА    ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 30  » апреля 2015								№ 22

с.Новоникольское

Об утверждении плана мероприятий

по реализации «Дорожной карты»

В соответствии с пунктом 9.11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-Ф3 «О Фонде содержания реформирования жилищно-коммунального хозяйства», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08 августа 2014 года № 447/пр «Об утверждении формы комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства субъекта Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Новоникольского  сельского поселения до 2020 года, согласно приложению.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном порядке.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за  собой.

Глава поселения 								В.Н.Першин

Приложение к постановлению

администрации Новоникольского

сельского поселения

от  «30» апреля 2015 № 22

КОМПЛЕКС МЕР

(дорожная карта) по развитию жилищно-коммунального хозяйства Новоникольского  сельского поселения до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | срок | исполнитель | Предлагаемый механизм реализации мероприятия | Ожидаемый результат | индикаторы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация утверждённого плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | Ежеквартально | Администрация Новоникольского сельского поселения | Нормативный правовой акта администрации Новоникольского сельского поселения об утверждении плана мероприятий по информированию граждан об их правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Повышение правовой грамотности населения; снижение социальной напряженности | - Количество (шт.) проведённых массовых мероприятий с участием граждан (сходов граждан села); - Количество населения, охваченного мероприятиями, в общем количестве населения сельского поселения (чел.%). |
| II. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | До 2020г | Администрация Новоникольского сельского поселения | Программа Новоникольского сельского поселения | Организация работы по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |  |
| 2.2 | Разработка и утверждение схем водоснабжения | 01 июня 2015г | Администрация Новоникольского сельского поселения | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р. Правовой акт Томской области об организации работы по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения с разбивкой по муниципальным образованиям, предусматривающий порядок проведения публичных слушаний по проектам схем водоснабжения, и теплоснабжения. Утверждение органами местного самоуправления муниципальных образований графиков разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения | Создание условий для привлечения инвестиций в сферы водоснабжения и водоотведения, оптимизация расходов на реализацию схем водоснабжения | - Количество (шт, %) муниципальных образований, в которых разработаны схемы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, к общему количеству муниципальных образований, в которых такие схемы должны быть разработаны (с разбивкой по отраслям): 2012 г. - 100%. - Доля схем, утверждаемых после 01.01.2015, прошедших публичные слушания : 2015 г. - 100% |
| 2.3 | Актуализация схем водоснабжения, теплоснабжения в муниципальных образованиях | постоянно, по мере необходимости | Администрация Новоникольского сельского поселения |  |  |  |
| III. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Определение плановых значений снижения количества аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии, теплоносителя не менее чем в полтора раза(перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 годе № Пр-1479) | 1.07.2015 | Администрация Новоникольского сельского поселения |  | обеспечение социальных объектов качественными услугами в сфере теплоснабжения; обеспечение надежности и бесперебойности теплоснабжения | количество перерывов в подаче теплой энергии, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих теплоснабжение. возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность тепловой сети в год (ед./км) |
| 3.2 | Определение плановых значений снижения потерь тепловой энергий при транспортировке по сетям (перечень поручений Президента Российской Федерации от 6 июля 2013 года М Пр-1479) | 1.07.2015 | Администрация Новоникольского сельского поселения |  | обеспечение социальных объектов качественными услугами в сфере теплоснабжения | снижение к 2018 году доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии коммунальными предприятиями республики до 9,6% |
| IV. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация систем наружного освещения сельского поселения | 2015-2020гг | Администрация Новоникольского сельского поселения | Постановление Главы | Повышение потенциала энергетической эффективности; сокращение потребления энергоресурсов; сокращение расходов на содержание объектов, потребляющих энергоресурсы. | Доля освещенных частей улиц, проездов по поселению-80% из них: 1.Доля светильников наружного освещения с газовые лампами 70% 2.Доля светодиодных светильников наружного освещения 30% |
| V. Создание региональной системы по управлению отходами |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реализация региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами (далее - ТБО), включающей набор мероприятий, направленных на совершенствование системы управления отходами, обеспечивающих реализацию инвестиционных проектов в указанной сфере | постоянно | Администрация Новоникольского сельского поселения | Постановление Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а «Об утверждении государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области на 2015 - 2020 годы» | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | доля использованных и утилизированных твёрдых бытовых отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов : 2015 г.-64%, 2016 г.-65%, 2020 г. -72% |
| 5.2 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | 2015 г., далее-регулярно | Администрация Новоникольского сельского поселения | Распоряжение Администрации Томской области о плане мероприятий по очистке от мусора населенных пунктов и лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам Томской области | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | 1.Количество выявленных мест несанкционированного размещения отходов (шт.). Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов (шт.) |