Томская   область

Александровский  район

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2011г.                                                                                                 № 39

с.Новоникольское

Об утверждении порядка реализации бюджетных

инвестиций  и  отражения  бюджетных ассигнований

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании  «Новоникольское  сельское  поселение», утверждённым  решением  Совета  поселения  от 21.12.2007 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации бюджетных инвестиций и отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (далее - Порядок).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоникольского

сельского поселения                                                                 М.А.Красницкая

Приложение

к постановлению Администрации

Новоникольского сельского

поселения от 31.05.2011 г. №  39

ПОРЯДОК

РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И  ОТРАЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО «Новоникольское сельское поселение»  (далее - объекты капитального строительства) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, а также порядок отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в решении о бюджете МО «Новоникольское сельское поселение»  и в сводной бюджетной росписи.

1.2. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета поселения стоимости муниципального имущества (далее - бюджетные инвестиции).

1.3. Механизм реализации бюджетных инвестиций предусматривает совершение действий по формированию перечня объектов капитального строительства, определению объемов финансирования объектов капитального строительства, финансированию реализации бюджетных инвестиций, а также осуществлению контроля за их реализацией.

II. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

2.1. Формирование перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год, подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения (далее - Перечень), осуществляет Администрация Новоникольского сельского поселения (далее – администрация поселения).

2.2. Перечень формируется на основании заявок структурных подразделений администрации поселения. Заявки представляются в срок до 1 мая текущего финансового года.

2.3. В приоритетном порядке в Перечень включаются:

а) объекты, включенные в программы и обеспеченные софинансированием из федерального и областного бюджетов;

б) незавершенные строительством объекты, подлежащие завершению в планируемом периоде.

2.4. Объем бюджетных ассигнований для реализации бюджетных инвестиций на очередной финансовый год и плановый период планируется с учетом нормативных сроков строительства.

2.5. Проект Перечня и объем финансирования объектов капитального строительства за счет средств бюджета поселения на очередной финансовый год  представляется в Совет  Новоникольского сельского поселения одновременно с проектом о бюджете поселения на очередной финансовый год.

2.6. Перечень утверждается правовым актом Администрации  поселения  в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения  Совета  Новоникольского сельского поселения о бюджете МО «Новоникольское сельское поселение» на очередной финансовый год.

2.7. Заказчиками в отношении строительства объектов, включенных в Перечень, могут выступать организации, имеющие лицензии на соответствующий вид деятельности, уполномоченные Администрацией Новоникольского сельского поселения на выполнение функций заказчика (далее - муниципальные заказчики).

III. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

И ОТРАЖЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В РЕШЕНИИ О БЮДЖЕТЕ ПОСЕЛЕНИЯ И В СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ

3.1. Финансирование реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств на бюджетные инвестиции, доведенных до главного распорядителя бюджетных средств, в соответствии с решением  Совета  Новоникольского сельского поселения о бюджете муниципального  образования «Новоникольское сельское поселение» на очередной финансовый год.

3.2. Бюджетные ассигнования на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, отражаются в решении о бюджете поселения и в составе сводной бюджетной росписи бюджета поселения.

3.3. Составление и ведение бюджетной росписи расходов по финансированию реализации бюджетных инвестиций в объекты, включенные в Перечень, осуществляет главный распорядитель в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком составления и ведения сводной росписи бюджета  муниципального  образования «Новоникольское сельское поселение» в разрезе объектов.

3.4. Перечень и коды целевых статей и (или) видов расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или межбюджетных трансфертов районного, областного и (или) федерального бюджетов, определяются в порядке, установленном соответственно Управлением финансов Александровского района, Департаментом финансов Томской области и (или) Министерством финансов Российской Федерации.

3.5. Финансирование реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляется бухгалтерией Администрации Новоникольского  сельского поселения (далее – бухгалтерия администрации) на основании письменных заявок муниципальных заказчиков.

3.6. Муниципальные заказчики представляют в бухгалтерию администрации по каждому объекту капитального строительства:

3.6.1. Для оплаты строительно-монтажных работ:

а) титульные списки объектов, строительство которых начинается в очередном финансовом году, титульные списки незавершенных строительством объектов, подлежащих завершению в очередном финансовом году;

б) муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд муниципального  образования «Новоникольское сельское поселение» с графиками на выполнение работ на весь период строительства, в которых указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг) и порядок их оплаты, в том числе размер авансирования, размер и порядок финансирования строительства, а также порядок приобретения материалов, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств, протокол о результатах конкурса (аукциона) по определению исполнителя работ (услуг);

в) положительные сводные заключения государственной экспертизы по проектно-сметной документации;

г) документы об утверждении проектно-сметной документации, сводный сметный расчет стоимости строительства;

д) справки о стоимости выполненных работ (оказанных услуг) и затрат, акты сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

е) копии лицензий на осуществление работ в капитальном строительстве;

ж) счета при авансировании работ и счета-фактуры при расчете за выполненные работы (оказанные услуги);

з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основанием для отказа в оплате строительно-монтажных и проектно-изыскательских  работ может быть невыполнение в полном объеме всех своих обязательств в  сроки, предусмотренные в  муниципальном контракте.

3.6.2. Для оплаты проектно-изыскательских работ, выполняемых для объектов капитального строительства:

а) муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ с календарным планом работ, в котором должны быть указаны сроки выполнения и стоимость этапов работ; б) задание на проектирование;

в) сметы на проектные, изыскательские, топографические и иные работы, имеющие положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий, утвержденные муниципальным заказчиком;

г) протокол о результатах конкурса (аукциона) по определению исполнителя проектных работ;

д) акты сдачи-приемки выполненных проектных, изыскательских, топографических работ по формам, утвержденным Федеральной службой государственной статистики;

е) копии лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности;

ж) счета при авансировании работ и счета-фактуры при расчете за выполненные работы;

з) иные документы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки оплаты устанавливаются по соглашению сторон и  указываются  в  муниципальном  контракте.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

4.1. Контроль за реализацией бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, осуществляет Администрация Новоникольского сельского поселения.

4.2. Муниципальные заказчики по каждому объекту капитального строительства представляют в Администрацию   Новоникольского  сельского  поселения следующие документы:

а) муниципальный контракт на выполнение работ (оказание услуг) для муниципальных нужд муниципального  образования «Новоникольское сельское поселение»  на весь период строительства с указанием объемов и стоимости подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) с разбивкой по годам (в случае заключения среднесрочного или долгосрочного муниципального контракта);

б) календарный план работ;

в) документ об утверждении проектно-сметной документации;

г) сводный сметный расчет стоимости строительства объекта;

д) положительное сводное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации.

4.3. Муниципальные заказчики ежемесячно не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Администрацию Новоникольского сельского поселения отчет об использовании средств, направленных на финансирование объектов капитального строительства в текущем финансовом году, с нарастающим итогом.

4.4. Администрация Новоникольского сельского поселения не позднее 1 марта текущего года представляет главе Новоникольского сельского поселения отчет о реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в Перечень, за отчетный финансовый год.