СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

08.12.2016                                                                                                     № 146

село Новоникольское

О  внесении  изменений    в   программу  «Комплексное

развитие   систем    коммунальной        инфраструктуры

Новоникольского   сельского  поселения  на  2015 -2020

годы  и  на период  до 2025  года»

В    соответствии с   решением   Совета  Новоникольского  сельского  поселения  от 28.12.2015 г. № 119  «О  внесении  изменений  в  бюджет  Новоникольского  сельского  поселения  на  2015 год», руководствуясь   Уставом муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»,

Совет Новоникольского  сельского  поселения РЕШИЛ:

1. Внести следующие  изменения  в  Программу  «Комплексное  развитие   систем    коммунальной   инфраструктуры  Новоникольского   сельского  поселения  на  2015 -2020  годы  и  на период  до 2025  года», утверждённую  решением  Совета  Новоникольского  сельского  поселения  от  17.04.2015  № 102:

1) раздел «Объем  и  источники  финансирования»  Паспорта  Программы изложить  в  следующей  редакции:

| Объем и источники финансирования | Объем финансирования программы всего: 15 958, 445 т. руб. в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | Всего, тыс.руб | Местный бюджет | Бюджет района |
|  | 2015 | 1 373,0 | 473,0 | 900,0 |
|  | 2016 | 253,445 | 74,6 | 178,845 |
|  | 2017 | 2 395,0 | 415,0 | 1980,0 |
|  | 2018 | 2605,0 | 405,0 | 2 200,0 |
|  | 2019 | 1035,0 | 435,0 | 600,0 |
|  | 2020 | 2 730,0 | 130,0 | 2 600,0 |
|  | 2021 | 2 150,0 | 150,0 | 2 000,0 |
|  | 2022 | 980,0 | 130,0 | 850,0 |
|  | 2023 | 1 250,0 | 150,0 | 1 100,0 |
|  | 2024 | 1 130,0 | 130,0 | 1 000,0 |
|  | 2025 | 350,0 | 0 | 350,0 |
|  | ИТОГО | 15 958 ,445 | 2 199,6 | 13 758,845 |

2) раздел 5  Программы   «5. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ»

изложить  в  следующей  редакции:

«5.РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

5.1.Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Прогнозируемые  объемы  финансирования мероприятий Программы.

(тыс.руб)

| Направление | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроснабже ние | 1000,0 | 74,6 | 1 515,0 | 405,0 | 935,0 | 230,0 | 3160,0 | 7 319,6 |
| Теплоснабжение | 40,0 | 178,845 | 100,0 | 700,0 | 100,0 | 2500,0 | 700,0 | 4318,845 |
| Водоснабжение | 40,0 | - | - | - | - | - | - | 40,0 |
| Приобретение техники | - |  | 480,0 | 1 500,0 | - | - | 2 000,0 | 3 980,0 |
| Содержание муниципальной собственности |  |  | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |
| Итого: | 1080,0 | 253,445 | 2395,0 | 2605,0 | 1035,0 | 2 730,0 | 5 860,0 | 15 958 ,445 |

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий  Программы  осуществляется муниципальным   заказчиком – координатором Программы – Администрацией муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение».

Основными источниками финансирования   Программы являются:

- средства районного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта  бюджета МО «Александровский район» исходя из его возможностей);

- средства местного бюджета (подлежат ежегодному уточнению при разработке проекта бюджета  муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» исходя из его возможностей).

- 5.2.Объем  финансирования мероприятий по источникам

| Источник финансирования | Объем средств (тыс.руб.) | Доля средств % |
| --- | --- | --- |
| Бюджет поселения | 2 199,6 | 12,7 |
| Бюджет района | 13 758,845 | 87,3 |
| ИТОГО | 15 958,445 | 100% |

- 5.3.Объём  финансирования  по направлениям  Программы

| Направления программы | Объем средств (тыс.руб.) | Доля средств |
| --- | --- | --- |
| Модернизация и развитие системы электроснабжения | 7 319,6 | 45,8 |
| Модернизация и развитие системы теплоснабжения | 4318,845 | 27 |
| Модернизация и развитие системы водоснабжения | 40,0 | 0,3 |
| Коммунальная техника | 3 980,0 | 25,0 |
| Содержание муниципальной собственности | 300,0 | 1,9 |
| ИТОГО | 15 958,445 | 100% |

Наибольшая доля затрат приходится раздел программы «Модернизация и развитие системы электроснабжения»- 45,8%. Такое соотношение говорит о высокой степени износа электрооборудования  дизельной   электростанции,  трансформаторных  подстанций  и  линий  электропередач.

3)  Мероприятия  программы комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры   Новоникольского  сельского  поселения  на 2015 – 2017 годы и период  до 2025 года   изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему  решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со  дня  его  официального  опубликования (обнародования).

Председатель  Совета

Новоникольского  сельского  поселения                                          В.Н.Першин

Приложение 1

к решению Совета

Новоникольского сельского поселения

от   25.08.2016  № 137

МЕРОПРИЯТИЯ

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Новоникольского сельского поселения  на 2015 – 2017 годы и период  до 2025 года»

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Наименование мероприятий |  | Финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2015 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| 1 | Модер низация и разви тие системы электроснабже-ния | 1. Ремонт производст-венного помещения Дизельной электро-станции (ремонт дверей) | РБ | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Приобретение Дизельной электростанции АД – 100 кВт | РБ | 3900 | 900,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |
|  |  | 3. Замена опор линии электропередач | МБ | 1294,6 | 100,0 |  |  | 74,6 | 150,0 | 130,0 | 150,0 | 130,0 | 150,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |  | 130,0 |  | - |  |
|  |  | 4. Замена электрообо-рудования на вводах домов жилищного фонда поселения | РБ | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Ревизия системы электроснабжения (трансформаторные подстанции и линия электропередач | РБ | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Уличное освещение | мб | 825 |  |  |  |  | 265 | 275 | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу, в том числе: |  | 7319,6 | 1 000,0 |  |  | 74,6 | 1 515,0 | 405,0 | 935,0 | 230,0 | 150,0 |  | 630,0 |  | 1250,0 |  | 1130,0 |  | - |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 2 119,6 | 100,0 |  |  | 74,6 | 415,0 | 405,0 | 435,0 | 130,0 | 150,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |  | 130,0 |  | - |  |
|  |  | бюджет района |  | 5200,0 | 900,0 |  |  |  | 1100,0 | 0 | 500,0 | 100,0 | - |  | 500,0 |  | 1100,0 |  | 1000,0 |  | - |  |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |
| 2 | Модер низация и разви тие системы тепло снабжения | 1. Строительство водонапорной башни. | РБ | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.Приобретение водогрейных котлов КВр -0,4 | РБ | 1 300,0 |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 350,0 |
|  |  | 3.Установка оборудования для очистки воды | РБ | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Ремонт наружных сетей теплоснабжения | РБ | 478,845 |  |  | 178,845 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.Разработка схем теплоснабжения | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу, |  | 4318,845 |  | 40,0 | 178,845 |  | 100,0 | 700,0 | 100,0 | 2 500,0 |  | - |  | 350,0 |  | - |  | - |  | 350,0 |
|  |  | бюджет района |  | 4278,845 |  |  | 178,845 |  | 100,0 | 700,0 | 100,0 | 2 500,0 |  | - |  | 350,0 |  | - |  | - |  | 350,0 |
|  |  | бюджет поселения |  | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Система водоснабжения | 1. Изготовление схем водоснабжения | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу, бюджет поселения | МБ | 40,0 |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коммунальная техника | 1. Приобретение трактора МТЗ-82 | РБ | 1 500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Ремонт емкости РЖТ-10 (комплект колёс) | РБ | 100,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Приобретение трактора Т-150 | РБ | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Приобретение тракторного прицепа |  | 280, |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ремонт экскаватора (приобретение колёс) |  | 100,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу |  | 3980,0 |  |  |  |  | 480,0 | 1500,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района | РБ | 3980,0 |  |  |  |  | 480,0 | 1500,0 |  |  |  | 2 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселения | МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Содержание муниципального имущества | Ремонт здания гаража | рб | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по программе |  | 15 958,445 |  | 1080,0 | 253,445 |  | 2395,0 | 2605,0 | 1035,0 | 2730,0 |  | 2150,0 |  | 980,0 |  | 1250,0 |  | 1130,0 |  | 350,0 |
|  |  | бюджет поселения | МБ | 2199,6 |  | 180,0 | 74,6 |  | 415,0 | 405,0 | 435,0 | 130,0 |  | 150,0 |  | 130,0 |  | 150,0 |  | 130,0 |  | - |
|  |  | бюджет района |  | 13758,845 |  | 900,0 | 178,845 |  | 1980,0 | 2200,0 | 600,0 | 2600,0 |  | 2000,0 |  | 850,0 |  | 1100,0 |  | 1000,0 |  | 350,0 |